Møtereferat 29.10.13

Gjennomgang av forprosjektrapporten

* Gjort endelige endringer, slik at den er ferdig til innlevering
* Videreutvikling
  + Innlogging på siden
* Ble ferdig med selve rapporten, mangler kun å sette inn GANTT diagram og finpusse det.

Ble ferdig med spørsmål til intervju av PTene

* endte med 8 stk spørsmål
* valgte ikke ha flere, da vi ønsker å ha utfyllende svar

Avtalt med Kaja Stokke, ernæringsfysiolog

* Stille spørsmål om tips til kosthold
* Skrive ferdig det som skal på siden til møtet på lørdag 2nov.

Treningsøvelser

* bestemte oss for å ta egne bilder framfor å hente fra nett
* dette vil nok ta kortere tid, med tanke på at man måtte søkt/mailet om tillatelse til å bruke andre sine bilder
* passer bra i sammenheng med før/etter prosjektet
* vil se bra ut at bildene har en sammenheng

Satt opp datoer for når vi har frister til de forskjellige oppgavene, og føre dette inn i GANTT:

* reserch/idémyldring 24-31 okt
* innhenting av info 2 deadlines: 28okt – 2/9nov
* HTML ferdig
  + Indeks: i dag – 9nov
  + Før/etter prosjekt: i dag – 18nov
  + Mattips: i dag – 18nov
  + Pt-side: i dag – 18nov
  + kontakt: i dag – 18nov
* implementering CSS: 18nov
* php: i dag – 18nov
* easter egg: 9-18nov
* BMI kalkulator 9-18nov
* Testing/fiksing 18-22nov
* Avsuttnings rapport 18-24nov